Voorlegging: Hoerskool Florida Leerplatform

Aansoek om beginselgoedkeuring vir verdere ontwikkeling en ’n beperkte aanlyn-proeflopie

Aan: Skoolbeheerliggaam, Hoerskool Florida

Van: Hoerskool Florida App-projekspan

Datum: 13 Julie 2026

Onderwerp: Goedkeuring vir webloodsing en proefimplementering van die Hoerskool Florida leerplatform

Besluit benodig: Beginselgoedkeuring vir voortgesette ontwikkeling, beperkte aanlyn-proeflopie en finale beleidstoetsing.

Kernversoek Die Skoolbeheerliggaam word versoek om beginselgoedkeuring te gee dat die projekspan die Hoerskool Florida App verder mag verfyn, ’n klein aanlyn-proeflopie mag voorberei, en alle toepaslike toestemming-, privaatheid- en veiligheidsvereistes formeel mag finaliseer voordat enige publieke gebruik plaasvind.

1. Projekopsomming

Die Hoerskool Florida App is ’n digitale leerplatform wat daarop gemik is om leerders se vaardighede op ’n toeganklike, interaktiewe en motiverende manier te versterk. Die platform ondersteun akademiese oefening, leesbegrip, spelgebaseerde leer en ’n afsonderlike Kodering Akademie wat jong leerders stelselmatig aan probleemoplossing en rekenaardenke bekendstel.

Teikengebruikers: Hoerskool Florida-leerders en, waar toepaslik, omliggende laerskole as deel van uitreik en voorbereiding.

Taal en identiteit: Afrikaans-vriendelike ervaring met Hoerskool Florida-kleure en skoolwapen.

Leerbenadering: kort oefeninge, onmiddellike terugvoer, punte, vlakke, avatars en speelse aktiwiteite.

2. Opvoedkundige waarde

| Vaardigheidsbou | Leerders oefen lees, begrip, akkuraatheid, tydsbestuur en basiese probleemoplossing in klein, haalbare stappe. |
| --- | --- |
| Kodering | Kodering word eers as logiese denke en patrone aangebied, en later as voorbereiding vir Python en Java op hoër grade. |
| Motivering | Spelelemente soos vlakke, avatars en kort vasvrae help om herhaalde oefening minder intimiderend te maak. |
| Gemeenskapswaarde | Die projek kan as ’n positiewe advertensie vir die skool dien en verhoudings met omliggende laerskole versterk. |

3. Huidige funksionaliteit

| Area | Wat dit tans bied | Waarde vir die skool |
| --- | --- | --- |
| Leerderervaring | Registrasie, profiel, avatar-keuse, lees-/oefenaktiwiteite en punte. | Makliker deelname en persoonlike betrokkenheid. |
| Kodering Akademie | Afsonderlike modules met lesinhoud, interaktiewe take en eenmalige vasvrae. | Vroeë blootstelling aan rekenaardenke sonder om jong leerders te oorweldig. |
| Onderwyser-/adminsig | Basiese vraagbestuur, kategorieë en vorderingsdata. | Beter sigbaarheid oor deelname en inhoud wat verbeter moet word. |

4. Voorgestelde aanlyn-proeflopie

Fase 1: Interne toetsing met ’n klein groep leerders en onderwysers om gebruiksvriendelikheid en inhoud te verfyn.

Fase 2: Beperkte webloodsing op ’n Azure VM met toegang vir ’n beheerde groep.

Fase 3: Terugvoer, veiligheidstoetsing, kostemonitering en aanpassing van inhoud.

Fase 4: Besluit oor breër skoolgebruik en moontlike subdomein, byvoorbeeld ’n skoolgoedgekeurde webadres.

5. Voorlopige kosteraamwerk vir Azure VM

Die werklike koste sal afhang van die finale VM-grootte, streek, skyfspasie, bandwydte, rugsteunbeleid, sekuriteitsopsies en wisselkoers. Die onderstaande is ’n bestuursraming vir ’n proefplatform met ongeveer 2 000 geregistreerde leerders, maar slegs ongeveer 20 aktiewe gebruikers per dag vir 2 uur per dag.

| Opsie | Wanneer gepas | Bestuursraming per maand |
| --- | --- | --- |
| Azure Free/Pilot VM | Slegs nuwe Azure-rekening; nuttig vir bewys-van-konsep. | R0-R500 vir die eerste jaar indien binne gratis limiete; werkverrigting kan beperk wees. |
| Klein VM | Lae verkeer, beperkte gelyktydige gebruikers en eenvoudige databasis. | Ongeveer R500-R900 per maand. |
| Aanbevole proef-VM | Meer gemaklike kapasiteit vir Streamlit, databasis en normale skoolgebruik. | Ongeveer R1 200-R1 800 per maand. |

Aanbevole begrotingslyn Vir ’n realistiese proeflopie behoort die skool met ’n maksimum bestuursbegroting van ongeveer R1 000-R1 500 per maand te beplan, met ’n formele kostelimiet in Azure om onbedoelde uitgawes te voorkom. Die eerste jaar kan laer wees indien die skool vir gratis Azure-dienste kwalifiseer.

VM-koste word hoofsaaklik deur 24/7 looptyd bepaal, nie net deur die 40 leerder-ure per dag nie.

Bandwydte behoort aanvanklik laag te wees; Microsoft noem ’n gratis eerste 100 GB per maand vir internet-egress op hul bandwydteblad.

Skyfberging, rugsteun en sekuriteitsdienste kan apart gehef word en moet in die finale Azure-kosteberaming ingesluit word.

6. Bestuur, toestemming en risiko’s

| Risiko | Waarom dit saak maak | Voorgestelde beheer |
| --- | --- | --- |
| POPIA en leerderdata | Die platform kan name, grade en vorderingsdata bevat. | Gebruik minimale data, ouer-/skooltoestemming waar nodig, toegangsbeheer en ’n eenvoudige privaatheidskennisgewing. |
| Koste-oorskryding | Wolkdienste kan aanhou loop en koste opbou. | Stel Azure-begrotingswaarskuwings, spending caps waar moontlik, en maandelikse kosterapportering in. |
| Inhoudsgehalte | Leerders moet ouderdomsgepaste en korrekte materiaal ontvang. | Laat onderwysers modules toets en goedkeur voor breër vrystelling. |
| Kuberveiligheid | Publieke toegang verhoog blootstelling. | Gebruik HTTPS, sterk adminwagwoorde, gereelde updates, rugsteun en beperkte adminrolle. |

7. Besluite waarvoor goedkeuring gevra word

Beginselgoedkeuring dat die app verder ontwikkel en as skoolprojek geposisioneer mag word.

Toestemming om ’n beperkte Azure VM-proeflopie voor te berei, onderhewig aan finale koste- en veiligheidsgoedkeuring.

Aanwysing van ’n verantwoordelike skoolkontak of klein komitee vir inhoud, POPIA, toestemming en kommunikasie.

Goedkeuring om die Hoerskool Florida-identiteit slegs volgens skoolriglyne in die app te gebruik.

8. Voorgestelde tydlyn

| Tydperk | Aktiwiteit | Uitkoms |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | Interne toetsing en terugvoer van onderwysers. | Lys van verbeterings en inhoudskorreksies. |
| Week 3 | Finaliseer toestemming, privaatheidskennisgewing en basiese veiligheidsopstelling. | Gereed vir beperkte proeflopie. |
| Week 4-6 | Azure VM-proeflopie met klein leerdergroep. | Gebruikspatrone, kostedata en tegniese terugvoer. |
| Week 7 | Verslag aan bestuur/SBL. | Besluit oor uitbreiding of verdere verfyning. |

9. Bronne en aannames

Aannames: 2 000 potensiële leerders, ongeveer 20 aktiewe leerders per dag, 2 uur per dag, hoofsaaklik teksgebaseerde leeraktiwiteite en beperkte media.

Microsoft Azure: Gratis rekening en gratis dienste, insluitend 750 uur per maand vir sekere B1s/burstable VM’s vir nuwe kliënte. URL: https://azure.microsoft.com/en-us/free/

Microsoft Azure: Linux Virtual Machines-prysblad; VM-berging en gestopte/deallocated fakturering moet apart verstaan word. URL: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/

Microsoft Azure: Bandwidth-prysblad; internet-egress bevat ’n gratis eerste 100 GB per maand en Suid-Afrika val onder Zone 3. URL: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/bandwidth/

Microsoft Azure: Managed Disks-prysblad vir skyfkoste en bergingsopsies. URL: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/managed-disks/

Let wel: Hierdie dokument is ’n konsep vir bespreking en vervang nie ’n finale Azure-kwotasie, regsadvies, POPIA-oorsig of formele skoolbeleid nie.